# CHECKLISTS DE DIAGNÓSTICO

Perguntas para observar desperdícios, fluxo e governança

Cristiano Moraes • Geneilton Prata

Material complementar da 2ª edição • 2026

Marque Sim, Parcial ou Não. A pontuação isolada não é diagnóstico: registre evidência, divergência e ação necessária. Use o último caso real, e não apenas o processo formal, para responder.

# 1. Defeitos: quando o trabalho precisa ser feito novamente

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe uma definição compartilhada do que constitui defeito, mudança e aprendizagem? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Os critérios de aceitação são verificáveis ou dependem de interpretações subjetivas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Em que etapa os defeitos mais caros são criados e em que etapa são descobertos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Qual parcela da capacidade é consumida por retrabalho não planejado? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Os problemas recorrentes geram mudanças no sistema ou apenas correções locais? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A equipe pode interromper o fluxo quando há risco de propagação? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 2. Superprodução: fazer mais do que o projeto precisa

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Cada entrega está ligada a uma hipótese de resultado observável? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Existe evidência de uso das entregas concluídas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| O projeto produz em lotes menores do que a frequência de feedback? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| O portfólio respeita a capacidade real de conclusão? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Há critérios explícitos para pausar, reduzir ou cancelar? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Relatórios e documentos possuem decisões ou públicos identificados? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 3. Espera: o tempo em que o projeto não avança

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Qual percentual do lead time é trabalho ativo? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Quais são as três maiores filas do fluxo? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Que decisões estão concentradas sem necessidade? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Os bloqueios possuem motivo, idade e responsável visíveis? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Dependências externas fazem parte do compromisso ou aparecem depois? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Acessos, ambientes e materiais são preparados com antecedência? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 4. Talento não utilizado: capacidade humana que o projeto deixa de acessar

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| As competências reais das pessoas são conhecidas além dos cargos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Decisões estão próximas de quem possui informação e responsabilidade pelo resultado? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Quais conhecimentos dependem de uma única pessoa? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Profissionais críticos conseguem ensinar e melhorar o sistema ou apenas atender urgências? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Ideias recebem retorno, teste ou justificativa? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A equipe pode discordar sem sofrer punição informal? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 5. Transporte e handoffs: quando o trabalho perde contexto ao mudar de mãos

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantas vezes uma unidade de valor muda de responsável? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Qual transferência gera mais devoluções ou esclarecimentos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| As interfaces foram desenhadas com quem recebe? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| As equipes compartilham objetivo ou apenas entregáveis locais? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Quais informações importantes permanecem tácitas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Existe fonte de verdade para decisões, dados e versões? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 6. Estoque: trabalho iniciado que ainda não se transformou em valor

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantos itens estão realmente em andamento no fluxo completo? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Qual é a idade dos itens mais antigos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Projetos ativos respeitam a capacidade das competências críticas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| O backlog distingue opção, compromisso e trabalho iniciado? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Itens antigos são concluídos, divididos ou cancelados? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Ativos adquiridos possuem prontidão para absorção? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 7. Movimento: esforço consumido para acessar, alternar e reconstruir o trabalho

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Quantos projetos ou fluxos cada pessoa crítica atende simultaneamente? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Existem blocos de foco compatíveis com a complexidade do trabalho? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| As urgências possuem critérios e canais explícitos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Quanto tempo é gasto procurando informação? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A mesma informação é registrada em quantos lugares? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Reuniões produzem decisões ou apenas transferem atualização? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 8. Processamento extra: quando o projeto trabalha além do necessário

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Cada relatório ou documento possui leitor, decisão e periodicidade claramente definidos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Os níveis de governança variam conforme risco, investimento e reversibilidade? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Existem aprovações que quase nunca alteram a decisão? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A mesma informação é registrada ou reconciliada em vários locais? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A equipe detalha soluções antes de validar problema, hipótese e valor? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Controles temporários possuem data e critério de expiração? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 9. Kanban: gerenciar o fluxo antes de gerenciar a ocupação

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| O fluxo está definido do compromisso até uma entrega relevante? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| O quadro mostra filas, bloqueios, dependências e retrabalho? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Existem limites de WIP que realmente influenciam decisões? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Itens envelhecidos recebem atenção antes de estourarem prazo? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Métricas são analisadas como distribuições, e não apenas médias? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Classes de serviço têm critérios e custo explícitos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 10. Scrum: reduzir incerteza por meio de metas, incrementos e feedback

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Existe uma Meta do Produto compreendida pelo time e pelas partes interessadas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Cada Sprint possui uma Meta única, e não apenas uma lista de tarefas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| O incremento é realmente utilizável e integrado? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A Definição de Pronto protege qualidade sem negociação silenciosa? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| O Product Owner possui autoridade para ordenar e recusar? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A Daily serve aos Developers e à Meta da Sprint? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 11. PMBOK 8: disciplina, tailoring e governança sem burocracia

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| A abordagem foi escolhida conforme natureza, risco e incerteza do projeto? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| O tailoring está documentado por decisão e pode ser revisto? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Cada artefato obrigatório sustenta decisão, evidência ou responsabilidade? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Os direitos de decisão e limites de autonomia são explícitos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Planos distinguem fatos, premissas, estimativas e compromissos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Cronogramas e orçamentos incorporam faixas e reservas quando apropriado? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 12. Gestão de portfólio: escolher, sequenciar e interromper projetos

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Os critérios estratégicos realmente excluem ou apenas justificam qualquer iniciativa? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| O portfólio considera capacidade por competência e gargalo? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Existe limite explícito de iniciativas ativas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Novas prioridades substituem outras de forma transparente? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Business cases são revisitados como hipóteses de investimento? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Benefícios possuem indicador, responsável e período de realização? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 13. PMO e VMO: do controle de projetos à gestão do sistema de valor

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| O PMO possui problema, clientes e proposta de valor claramente definidos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Cada serviço tem resultado esperado, capacidade e indicador? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A metodologia permite tailoring conforme contexto? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| O escritório remove controles obsoletos e evita acúmulo de camadas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Dados são integrados e possuem fonte e semântica claras? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Fóruns produzem decisões com autoridade presente? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 14. OKRs: conectar projetos a resultados sem transformar tudo em meta

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivos descrevem mudanças relevantes, e não projetos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Resultados-Chave medem evidências de outcome ou aprendizagem? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Outputs e iniciativas estão separados dos KRs? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Cada métrica possui baseline, fonte, regra e responsável? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Projetos declaram a hipótese que os conecta ao resultado? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Leading e lagging indicators são combinados e revisados? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 15. Inteligência artificial em projetos: produtividade com responsabilidade e evidência

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| O caso de uso possui problema, usuário, decisão e benefício definidos? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A classificação de risco considera impacto, dados, autonomia e reversibilidade? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Existem ferramentas aprovadas e regras claras para dados sensíveis? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Resultados relevantes mantêm fontes e proveniência? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A revisão humana possui responsável, competência, tempo e autoridade? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A avaliação mede fluxo total, retrabalho e qualidade, não apenas velocidade de geração? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 16. Cultura: o sistema invisível que protege ou multiplica desperdícios

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| A liderança reage a problemas antecipados com investigação e apoio, ou com punição? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| As pessoas podem dizer que não há capacidade sem serem vistas como pouco comprometidas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Comportamentos reconhecidos incluem prevenção, simplificação e desenvolvimento de colegas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Metas funcionais incentivam resultado global ou proteção de indicadores locais? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Controles possuem finalidade, responsável e revisão periódica? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Retrospectivas geram ações com capacidade e autoridade para execução? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 17. Liderança Lean: desenhar condições para que o trabalho flua

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| A liderança explicita quais iniciativas não receberão capacidade? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Guardrails descrevem limites e razões, reduzindo aprovações caso a caso? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Decisões reversíveis acontecem próximas ao trabalho? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Existe rotina de liderança para fluxo, bloqueios e melhoria? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Visitas ao trabalho real são usadas para compreender, e não fiscalizar? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| As perguntas da liderança desenvolvem análise em vez de criar dependência? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 18. Métricas que importam: medir fluxo, valor, qualidade e previsibilidade

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| Cada indicador responde a uma decisão de gestão explícita? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Metas possuem métricas de proteção contra efeitos colaterais? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Valor e outcome são medidos além de prazo e orçamento? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Lead time, WIP, throughput e idade são definidos de forma consistente? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Previsões utilizam faixas ou níveis de confiança quando há incerteza? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Percentual concluído é baseado em critérios verificáveis? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 19. Roadmap de implantação: da primeira evidência à melhoria sustentável

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| O roadmap começa por um problema de resultado, e não por uma metodologia? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| O piloto representa um fluxo real com patrocinador capaz de agir? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Existe baseline mínima antes das mudanças principais? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Capacidade foi reservada para melhoria? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Entradas informais e trabalho invisível foram tornados visíveis? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Contramedidas são tratadas como hipóteses com indicadores? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 20. Os vinte erros que mais transformam melhoria em desperdício

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| A iniciativa começa por um problema mensurável? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Treinamento está ligado a aplicação imediata? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Processos são simplificados antes da automação? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Metas evitam utilização máxima e excesso de prioridades? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Transparência é usada para decidir, não para constranger? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Falhas são analisadas sistemicamente antes de atribuir culpa? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |

# 21. Diagnóstico final: transformar percepção em um plano de ação

| Pergunta | Avaliação | Evidência | Ação ou decisão |
| --- | --- | --- | --- |
| A fronteira do diagnóstico está explícita? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Dados, observação, entrevistas e voz do cliente foram combinados? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Pontuações possuem evidências e divergências registradas? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| As oito dimensões foram analisadas sem forçar uniformidade? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| Os desperdícios foram agrupados por mecanismos e causas comuns? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |
| A prioridade considera impacto, frequência, governabilidade e risco? | ☐ Sim ☐ Parcial ☐ Não |  |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Principais mecanismos identificados |  |
| Prioridade desta seção (baixa/média/alta) |  |
| Responsável pela próxima decisão |  |
| Data de revisão |  |