# GUIA DO FACILITADOR

Workshop de 90 minutos para identificar desperdícios

Cristiano Moraes • Geneilton Prata

Material complementar da 2ª edição • 2026

# Objetivo e resultado esperado

Ao final da sessão, o grupo deverá possuir: um fluxo real reconstruído; desperdícios marcados com evidências; um ou dois mecanismos priorizados; um experimento com responsável, capacidade, indicador e data de revisão.

# Participantes e papéis

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Patrocinador | Define a fronteira, remove impedimentos e participa da decisão final. |
| Facilitador | Protege o método, o tempo e a distinção entre fato e opinião. |
| Pessoas do fluxo | Reconstruem o trabalho real a partir de casos recentes. |
| Cliente ou representante | Explicita valor, necessidade e impacto das esperas. |
| Registrador | Documenta evidências, decisões e lacunas. |

# Preparação — antes da sessão

Escolha um fluxo, um cliente, um ponto de início e um ponto de entrega.

Convide cinco a oito pessoas que conheçam etapas diferentes.

Selecione um ou dois itens reais concluídos ou ainda em andamento.

Leve datas, bloqueios, defeitos, decisões, mensagens e registros disponíveis.

Prepare quadro físico ou virtual com espaço para etapas, tempos e evidências.

# Acordos de trabalho

Descrever o processo real, não o ideal.

Investigar o sistema sem apagar responsabilidade individual.

Usar exemplos e dados antes de votar por percepção.

Não desenhar solução antes de compreender o problema.

Escolher no máximo dois experimentos.

# Roteiro minuto a minuto

| Tempo | Etapa | Condução | Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–20 min | Reconstrução do fluxo | Peça que uma pessoa narre um item real. Registre etapas, espera, devoluções, decisões, sistemas e responsáveis. | Mapa do estado atual. |
| 20–40 min | Classificação dos desperdícios | Marque os oito desperdícios. Um ponto pode receber mais de uma lente. | Mapa com sinais de desperdício. |
| 40–60 min | Evidências e impacto | Associe tempo, volume, frequência, custo, risco, reclamação ou esforço. | Lista de evidências e lacunas. |
| 60–80 min | Priorização e experimento | Escolha mecanismos com impacto e governabilidade. Formule hipótese e métrica de proteção. | Um ou dois experimentos. |
| 80–90 min | Encerramento | Registre decisão, responsável, capacidade e data de revisão. Retire ações sem autoridade. | Compromisso e próxima cadência. |

# Perguntas do facilitador

Qual foi o último item real que percorreu este fluxo?

Quanto tempo houve entre pedido e entrega? Quanto foi trabalho ativo?

Onde o item esperou e quem tinha autoridade para fazê-lo avançar?

Em que passagens houve perda de contexto ou devolução?

Que trabalho foi criado porque algo anterior falhou?

Qual entrega ou controle não alterou decisão nem protegeu risco claro?

Que competência ou informação estava disponível, mas não foi acessada?

Qual mecanismo explica mais de um sintoma?

Qual mudança pode ser testada com segurança em até quatro semanas?

# Antipadrões e intervenção

| Antipadrão | Intervenção do facilitador |
| --- | --- |
| Discussão abstrata | Volte ao item real e à linha do tempo. |
| Busca por culpado | Pergunte qual condição tornou o comportamento provável. |
| Solução favorita precoce | Registre no estacionamento e conclua o diagnóstico. |
| Lista com dezenas de ações | Agrupe por mecanismo e limite a dois experimentos. |
| Ação sem capacidade | Retire da lista ou negocie capacidade e autoridade. |
| Métrica sem definição | Registre fonte, regra, frequência e decisão associada. |

# Follow-up

Enviar mapa, evidências e decisões em até um dia útil.

Validar lacunas no trabalho real.

Iniciar o experimento somente após reservar capacidade e autoridade.

Revisar indicador principal e métrica de proteção na cadência combinada.

Decidir manter, adaptar, ampliar ou abandonar.