MATERIAL COMPLEMENTAR

# Caderno de Templates e Ferramentas de OKRs

Modelos imprimíveis para formulação, mensuração, governança, acompanhamento e aprendizagem

OKRs: da Estratégia à Execução

Cristiano de Moraes

Como usar Use os modelos como instrumentos de conversa e decisão. Campos em branco não devem ser preenchidos para “completar o template”; registre lacunas, responsáveis e a decisão necessária. As versões digitais mais estruturadas estão na planilha Kit Prático de OKRs incluída no pacote.

# Índice dos modelos

Canvas de construção de OKRs

Checklist de qualidade

Contrato de mensuração do KR

Mapa output–outcome–impacto

Mapa de alinhamento e dependências

Carta de governança

Matriz de direitos de decisão

Roteiro de check-in e log de decisões

Retrospectiva do ciclo

Canvas de uso responsável da IA

Ficha de prompt governado

Mapa de contradições culturais

Experimento comportamental de 90 dias

# 1. Canvas de construção de OKRs

Preencha na ordem indicada. Iniciativas entram somente depois que problema, hipótese e evidências estiverem claros.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| Contexto | Que mudança externa ou interna torna este tema prioritário? |
| Problema | Qual condição indesejada foi observada? Para quem, em qual segmento e período? |
| Evidências | Dados, relatos, padrões, divergências e qualidade das fontes. |
| Sujeito de valor | Quem experimenta diretamente o problema ou o benefício? |
| Tensão estratégica | Que escolha, conflito ou renúncia precisa ser enfrentado? |
| Objetivo | Que estado futuro orientará decisões e colaboração? |
| Fronteiras | O que não faz parte do compromisso? Quais limites são inegociáveis? |
| Hipótese causal | Por que a mudança deveria ocorrer? Descreva os elos principais. |
| Resultados-Chave | Quais evidências mostrarão progresso, resultado e aprendizagem? |
| Guardrails | Que condição não pode se deteriorar enquanto o objetivo é perseguido? |
| Iniciativas | Que apostas serão testadas? Não trate iniciativa como resultado. |
| Dependências | Quais capacidades, decisões e contribuições externas são necessárias? |
| Capacidade e renúncias | O que foi alocado? O que deixará de ser feito? |
| Cadência | Quando dados, confiança e decisões serão revisados? |
| Critérios de adaptação | Quando continuar, acelerar, mudar, pausar ou interromper? |

# 2. Checklist de qualidade

Classifique cada item como ausente, frágil, suficiente para o ciclo ou robusto. Um requisito crítico não deve ser escondido por uma média.

| Dimensão | Critério | Classificação | Evidência | Ação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico e escolha | Problema descrito com evidências, segmentos e período. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Existe tensão estratégica, não apenas desejo de melhorar. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Sujeito de valor está claro. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Prioridade exige renúncia identificável. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Organização possui influência suficiente. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Horizonte é compatível com a dinâmica do resultado. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Hipóteses e incertezas estão registradas. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
| Qualidade do Objetivo | Descreve mudança de estado, não atividade. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Orienta decisões e trade-offs. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | É específico ao contexto sem prescrever solução. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Mobiliza colaboração além de uma área. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Evita slogans, contêineres e linguagem permanente. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Possui fronteiras conhecidas. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Pode ser compreendido de forma semelhante por públicos diferentes. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
| Qualidade dos Resultados-Chave | Cada KR demonstra evidência de mudança. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Baseline, alvo, população e janela definidos. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Fórmula e fonte estáveis. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Equipe possui influência sem controle trivial. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Há equilíbrio entre leading, outcomes e guardrails. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Conjunto evita duplicidade e excesso. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Risco de gaming está protegido. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Qualidade do dado é suficiente para decidir. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
| Causalidade e iniciativas | Existe mecanismo plausível entre iniciativas e KRs. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Iniciativas são apostas revisáveis. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Existem alternativas para produzir o mesmo outcome. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Tempo para aprender foi considerado. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Há marcos para continuar, adaptar ou interromper. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Custo de oportunidade está visível. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
| Governança e capacidade | Owners identificados. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Autoridade compatível com a responsabilidade. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Dependências possuem acordo ou fórum. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Capacidade foi comprometida. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Existe regra para alterar meta ou hipótese. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Score separado da avaliação individual. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
| Cadência e aprendizagem | Frequência segue velocidade e risco do fenômeno. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Check-ins exigem decisão proposta. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Dados, interpretação e confiança são separados. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Mudanças de contexto são registradas. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Encerramento revisa hipótese, não apenas score. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |
|  | Aprendizados geram alteração com owner e prazo. | ☐ Ausente ☐ Frágil ☐ Suficiente ☐ Robusto |  |  |

# 3. Contrato de mensuração do KR

A frase curta do KR não preserva todo o significado da métrica. Use este contrato para evitar redefinição durante o ciclo.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| Identificação | ID, Objetivo relacionado, owner do KR. |
| Enunciado do KR | Versão curta exibida no painel. |
| Fenômeno medido | O que a métrica representa e o que não representa. |
| Definição operacional | Regra clara para classificar eventos, pessoas ou unidades. |
| Fórmula | Numerador, denominador, tratamento de nulos e arredondamento. |
| Baseline | Valor, período, fonte e variabilidade conhecida. |
| Alvo ou faixa | Compromisso, faixa provável ou aspiração; premissas utilizadas. |
| População e exclusões | Quem entra, quem não entra e por quê. |
| Fonte e responsável pelo dado | Sistema, consulta, atualização e owner. |
| Frequência e defasagem | Quando atualiza e quanto tempo leva para refletir a mudança. |
| Segmentação | Coortes ou segmentos necessários para interpretar. |
| Limiar de ação | Que variação exige decisão ou investigação. |
| Guardrails | Danos relevantes que precisam ser monitorados. |
| Risco de gaming | Como o número pode melhorar sem o outcome melhorar. |
| Qualidade conhecida | Lacunas, mudanças de definição e limitações. |

# 4. Mapa output–outcome–impacto

Use para transformar entregas em hipóteses causais e reconhecer onde ainda falta evidência.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| Problema e sujeito de valor | Qual fricção existe e quem a experimenta? |
| Output / iniciativa | O que será construído, alterado ou executado? |
| Mecanismo causal | Como a entrega deveria mudar comportamento ou capacidade? |
| Primeiro sinal | Qual evidência aparecerá antes do outcome? |
| Outcome | Que mudança observável deve ocorrer? |
| Impacto | A que efeito mais amplo o outcome pode contribuir? |
| Suposições | O que precisa ser verdade para a cadeia funcionar? |
| Explicações alternativas | Que outros fatores poderiam produzir o mesmo resultado? |
| Efeitos adversos | Que dano pode ser criado? |
| Teste proporcional | Qual evidência mínima reduz a incerteza? |

# 5. Mapa de alinhamento e dependências

Não force cascata. Registre relações muitos-para-muitos entre outcomes, contribuições e decisões.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| OKR / outcome central | Qual mudança exige colaboração? |
| Equipes contribuintes | Quem influencia cada elo e de que forma? |
| Dependência | Informação, capacidade, decisão, tecnologia ou comportamento necessário. |
| Owner da dependência | Quem integra e acompanha? |
| Autoridade para resolver | Quem pode decidir quando houver conflito? |
| Acordo | Entrega, nível de serviço, data ou regra combinada. |
| Sinal de risco | Como perceber cedo que a dependência não será cumprida? |
| Escalonamento | Critério, fórum e prazo para decisão. |

# 6. Carta de governança

Registre o desenho mínimo do sistema de decisão. Governança é autoridade e consequência, não agenda de reuniões.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| Propósito | Que problema de gestão a governança resolve? |
| Escopo | Quais unidades, ciclos e decisões estão incluídos? |
| Princípios | Regras de foco, transparência, autonomia e aprendizagem. |
| Papéis | Patrocinador, owner do Objetivo, owners dos KRs, facilitador e funções de apoio. |
| Fóruns | Que decisão cada fórum produz? Frequência e participantes. |
| Direitos de decisão | Quem recomenda, decide, executa, contesta e precisa ser informado? |
| Alteração de OKR | Quando e como meta, métrica ou hipótese pode mudar? |
| Dependências | Como conflitos transversais são tratados? |
| Integridade dos dados | Definições, owners e resolução de divergências. |
| Desempenho | Como separar score de OKR de avaliação individual? |
| Registro e aprendizagem | Onde decisões, premissas e mudanças ficam registradas? |

# 7. Matriz de direitos de decisão

Substitua RACI por verbos de decisão. Uma pessoa pode integrar, mas não deve ser presumida como dona de toda autoridade.

| Decisão | Propõe | Consulta | Decide | Executa | Contesta | Prazo / fórum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprovar prioridade |  |  |  |  |  |  |
| Comprometer capacidade |  |  |  |  |  |  |
| Aprovar Objetivo |  |  |  |  |  |  |
| Validar contrato de métrica |  |  |  |  |  |  |
| Resolver dependência |  |  |  |  |  |  |
| Alterar alvo ou definição |  |  |  |  |  |  |
| Pausar iniciativa |  |  |  |  |  |  |
| Encerrar OKR |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar IA a dados sensíveis |  |  |  |  |  |  |

# 8. Roteiro de check-in e log de decisões

Atualizações informativas devem ser assíncronas. Use a reunião para interpretação, confiança e decisão.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| Identificação | Objetivo, KR, data, owner e participantes. |
| Valor atual | Valor, período e qualidade do dado. |
| Trajetória | Tendência, segmentação e defasagem. |
| Interpretação | O que mudou e por quê? Separe fato de hipótese. |
| Evidências contrárias | O que enfraquece a narrativa dominante? |
| Confiança | Probabilidade estimada de alcançar o resultado e mudança desde o último check-in. |
| Aprendizagem | O que foi aprendido sobre iniciativa, causalidade ou contexto? |
| Riscos e dependências | Sinal, impacto, owner e prazo. |
| Decisão proposta | Continuar, investigar, adaptar, acelerar, pausar ou interromper. |
| Ajuda necessária | Quem precisa agir e até quando? |
| Registro da decisão | Decisão tomada, premissas e condição de revisão. |

# 9. Retrospectiva do ciclo

Analise a história do ciclo, não apenas o score final.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| Hipótese inicial | Que cadeia causal orientou o ciclo? |
| Resultado observado | O que mudou, para quem e com que qualidade de evidência? |
| Execução | O que foi ou não executado conforme o compromisso? |
| Causalidade | Que mecanismo funcionou ou falhou? |
| Mensuração | Que limitação, mudança de definição ou ruído afetou a leitura? |
| Contexto | Que fator externo alterou premissas? |
| Sinais ignorados | Que informação estava disponível antes da decisão tardia? |
| Efeitos adversos | Que consequência não prevista surgiu? |
| Capacidades criadas | O que agora a organização consegue fazer melhor? |
| Mudança de sistema | Que regra, rotina, incentivo ou portfólio será alterado? |
| Owner e evidência | Quem responde pela mudança e como será verificada? |

# 10. Canvas de uso responsável da IA

Use antes de fornecer informações a qualquer ferramenta de IA ou aceitar sua saída em uma decisão material.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| Decisão apoiada | Qual decisão ou artefato será apoiado? |
| Responsável humano | Quem responde pela qualidade e consequência? |
| Contexto e fontes | Quais fontes, períodos, versões e definições serão usados? |
| Sensibilidade | Que dados precisam ser removidos, anonimizados ou tratados em ambiente autorizado? |
| Função da IA | Ampliar, tensionar, organizar, resumir ou comparar? |
| Limites | O que não pode ser inferido ou decidido pelo modelo? |
| Validação | Que especialista, dado ou teste confrontará a saída? |
| Rastreabilidade | Que entrada, saída, versão e decisão precisam ser registradas? |
| Efeito adverso | Como uma saída convincente poderia induzir erro? |
| Critério de encerramento | Quando a análise será suficiente para decidir? |

# 11. Ficha de prompt governado

Gerencie prompts como artefatos versionados quando seu uso for recorrente ou material.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| Nome e versão | Identificação única, data e responsável pela revisão. |
| Decisão apoiada | Quem usa e que decisão será influenciada? |
| Fontes permitidas | Dados autorizados e classificação. |
| Contexto obrigatório | Campos sem os quais o prompt não deve ser executado. |
| Prompt | Instrução completa. |
| Saída e qualidade | Formato, critérios e rastreabilidade esperados. |
| Proibições | Dados, inferências ou decisões vedadas. |
| Validação | Método, amostra de teste e responsável. |
| Riscos e sinais de falha | Como reconhecer resposta inadequada? |
| Registro e revisão | O que registrar e quando revisar? |

# 12. Mapa de contradições culturais

Cultura muda quando o sistema deixa de tornar o comportamento indesejado racional.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| Comportamento desejado | Que ação observável deve ocorrer? |
| Comportamento atual | O que as pessoas fazem hoje? |
| Sistema que reforça | Que regra, incentivo, ritual ou liderança torna isso racional? |
| Risco da mudança | Que efeito adverso pode surgir ao alterar o sistema? |
| Experimento | Que mudança limitada testará uma nova condição? |
| Evidência | Como saber se decisão e resultado melhoraram? |

# 13. Experimento comportamental de 90 dias

Escolha um comportamento crítico e altere a condição que o impede.

| Campo | Registro / decisão |
| --- | --- |
| Comportamento crítico | Ação observável e situação em que deve ocorrer. |
| Mecanismo impeditivo | Regra, incentivo, medo, capacidade ou rotina atual. |
| Mudança de sistema | O que será alterado por 90 dias? |
| Público e escopo | Onde o teste ocorrerá? |
| Evidência de comportamento | Frequência, tempo, qualidade ou outro sinal. |
| Outcome de gestão | Que decisão deve melhorar? |
| Guardrails | Que dano precisa ser evitado? |
| Cadência | Quando o experimento será revisto? |
| Decisão ao final | Ampliar, adaptar, encerrar ou investigar. |